Metodologías de Proyectos

Desarrollo en cascada:

Requisitos: se hace un Briefing con el cliente, sabiendo expresar la parte técnica en términos de un cliente que no entiende de todo, se entrega un documento de Specs(una descripción general del proyecto)

Diseño:debes diseñar y elegir que tipo de bases de datos, que programas usaras según las necesidades del proyecto mas adecuadas. El resultado del diseña son unos Mock-up(una previsualización de como sera la Web.(mockplus.com)

Implementación: es el proceso mas largo,debes tener la arquitectura y el Mock-up, y el diagrama de flujo,es cuando empiezas a picar código
Entra los testers o QA, a buscar los posibles errores que tenga la App

Verificación: lo entregas al cliente, y él lo verificará

Mantenimiento:el soporte técnico y la revisión de programas usados(pueden que algunos tengan actualizaciones o se queden obsoletos)

Agile:

Son un grupo de metodologías que hacen que sea fácil hacer cambios en un proyecto ya en marcha,
las dos cualidades mas importantes son:
 Desarrollo Iterativa:se hace todo en pequeños ciclos de tiempos, y cada ciclo tiene su desarrollo en cascada (es cuando aparece el Producto Mínimo Viable)

Desarrollo Incremental: empiezas con cosas básicas, y a medida que vas consolidando logros, vas incrementando funciones

Las dos mas importantes son:

Scrum:
La idea principal es que todo el equipo trabaje en paralelo, diseñadores, programadores, etc
Es efectivo con equipos pequeños(10 pax) y constado de perfiles mixtos, donde es vital la coordinación y comunicación entre ellos. Siempre debe haber una voz mandante que se llama el SCRUM MÁSTER,
Organizando las pequeñas tareas(TICKETS),también una STORY( un conjunto de TICKETS)y luego combinando todo llamándolo EPIC
El conjunto de Tickets se llama BACKLOG y los organizas por prioridad, haciendo un SRINT(periodo de tiempo para cada conjunto de TICKETS)

KANBAN:
Se basa en organizar el los TICKETS y organizarlo en columnas (Backlog, Priority, InProgress,Blocked, Done)

SCRUMBAN:
Es una mezcla de los dos (SRUM Y KANBAN)

La mejor herramienta para organizar los Tickets es Trello.com
Para mi proyecto tendré:

Metodología : Scrumban
Sprints: semanales
Herramienta Tickets: Trello.com
Dailies: 10 minutos